# รายงานสรุปการทดสอบระบบ

KU Lost & Found (FOUND&LOST) — ระบบแจ้งของหาย-ของพบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ทดสอบ 27 ตุลาคม 2569

โค้ดที่ทดสอบ: 88da0f6 (branch feature/line-bot-mobile-ui) + งานที่ยังไม่ commit

# 1. บทสรุป

ทดสอบอัตโนมัติทั้งหมด 583 กรณี ผ่าน 583 กรณี ไม่ผ่าน 0 กรณี (อัตราผ่าน 100.0%) ครอบคลุม API ของ backend, LINE Bot, การจับคู่อัตโนมัติ, SQL กับ PostgreSQL 16 จริง และหน้าเว็บ React ทั้งฝั่งผู้ใช้และแอดมิน

ก่อนรอบนี้ ชุดเทสเดิมใน testcase/ ล้มเหลว 70 กรณี (backend) และ 19 กรณีกับอีก 6 ไฟล์ที่โหลดไม่ได้ (frontend) เมื่อตรวจทีละกรณีพบว่าทั้งหมดเกิดจากเทสล้าสมัย ไม่ใช่บั๊กของระบบ เช่น endpoint ที่ตอนนี้ต้องมี token และคอมโพเนนต์ที่ถูกแทนที่ จึงปรับเทสให้ตรงกับพฤติกรรมปัจจุบัน และเพิ่มเทสใหม่สำหรับฟีเจอร์ที่ยังไม่มีเทส

รอบวันที่ 27 ต.ค. 2569 เพิ่มการเข้าสู่ระบบ/สมัครด้วย Google แบบ 2 ขั้น (ยืนยันบัญชี Google แล้วต้องกรอก OTP ทางอีเมล) พร้อมเทสใหม่ 34 กรณี (backend 25, frontend 9) และปรับเทสเดิม 2 กรณี ครอบคลุมการตรวจ ID token ปลอม/หมดอายุ/ผิด Client ID การสร้างบัญชีอัตโนมัติ บัญชีถูกแบน การจำกัดโดเมน และการส่ง OTP ขั้นที่ 2

lint ไม่มี error (มี warning 2 จุด) และ build production ผ่าน พบข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต 6 รายการ (ดูหัวข้อ 5) ส่วนกรณีทดสอบด้วยมือ 33 กรณียังไม่ได้ทดสอบในรอบนี้ และต้องทดสอบก่อนนำขึ้นใช้งานจริง

| ชุดทดสอบ | เครื่องมือ | ไฟล์ | จำนวนเทส | ผ่าน | ไม่ผ่าน | อัตราผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend API และ Unit test | Jest + Supertest | 15 | 316 | 316 | 0 | 100.0% |
| Backend LINE Bot / จับคู่ / จัดการรายการ | node:test (+ PostgreSQL 16 จริง) | 7 | 77 | 77 | 0 | 100.0% |
| Frontend หน้าเว็บและคอมโพเนนต์ | Vitest + React Testing Library | 13 | 190 | 190 | 0 | 100.0% |
| รวมเทสอัตโนมัติ |  | 35 | 583 | 583 | 0 | 100.0% |

# 2. แผนการทดสอบ

## 2.1 วัตถุประสงค์

- ยืนยันว่าฟังก์ชันหลักของระบบ KU Lost & Found (FOUND&LOST) ทำงานถูกต้องตามที่ออกแบบ ทั้งฝั่งผู้ใช้ ฝั่งแอดมิน และ LINE Bot

- ยืนยันว่าการตรวจสิทธิ์ (token ผู้ใช้ / token แอดมิน) ทำที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุกเส้นทางที่ต้องป้องกัน

- ตรวจว่าข้อมูลที่ผิดรูปแบบถูกปฏิเสธก่อนถึงฐานข้อมูล และระบบตอบข้อผิดพลาดที่เข้าใจได้

- ตรวจว่าการกระทำของแอดมินถูกบันทึกในประวัติการดำเนินการ (audit log) แบบแก้ไข/ลบไม่ได้

- จัดชุดเทสอัตโนมัติให้ตรงกับพฤติกรรมปัจจุบันของระบบ เพื่อใช้ตรวจซ้ำ (regression) ได้ทุกครั้งที่แก้โค้ด

## 2.2 ขอบเขต

| ฟีเจอร์ที่ทดสอบ | รหัสกรณีทดสอบ |
| --- | --- |
| สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วย OTP ทางอีเมล | REG, OTP, VOTP, FE-LG, FE-SU, FE-RT |
| สมัคร/เข้าสู่ระบบด้วย Google แบบ 2 ขั้น (ยืนยัน Google + OTP ทางอีเมล) | GGL, GSV, FE-GG |
| แจ้งของหาย / แจ้งพบของ (พร้อมรูป, ตรวจข้อมูล, ผู้แจ้งจาก token) | FND, LST, VAL, FE-FF |
| หน้าหลัก ค้นหา กรอง แบ่งหน้า และรายละเอียดรายการ | FE-HM, FE-IP |
| ติดต่อเจ้าของโพสต์ (claim) และโพสต์ของฉัน (แก้ไข/ลบ) | CLM, MYI, FE-HM-16 |
| โปรไฟล์ผู้ใช้ และกล่องแจ้งเตือน | ME, INB, FE-NT |
| รายงานโพสต์ไม่เหมาะสม | RPT, FE-RP |
| ยืนยันการคืนของและออกเกียรติบัตร PDF | CRT, CSV |
| จับคู่ของหาย-ของพบอัตโนมัติ และแจ้งเตือนทาง LINE | node:test lineMatchNotification |
| LINE Bot: webhook (ตรวจลายเซ็น), เชื่อมบัญชี, Rich Menu | node:test lineWebhook, lineAccountLinking, lineRichMenu, lineRepository.pg |
| แอดมิน: เข้าสู่ระบบ, แดชบอร์ด, รายงาน, ผู้ใช้, รายการของหาย/ของพบ | AAU, ADM, FE-AL, FE-AD, node:test adminItems |
| แอดมิน: ค่าระบบ, ประกาศ, โหมดปิดปรับปรุง, ประวัติการดำเนินการ | SET, MNT, AUD, FE-SS |
| คอมโพเนนต์ร่วม: แถบเมนูล่าง (มือถือ), ป้ายสถานะ, ประกาศ, ธีม/ขนาดตัวอักษร | FE-CP, FE-LO |

ไม่อยู่ในขอบเขต:

- การทดสอบโหลด/ประสิทธิภาพ (load / stress test)

- การทดสอบเจาะระบบ (penetration test) โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก

- การส่งอีเมลจริงและการส่งข้อความ LINE จริงในเทสอัตโนมัติ (ใช้ตัวจำลองแทน — ทดสอบของจริงในกรณีทดสอบด้วยมือ)

- ความถูกต้องของแผนที่ Leaflet และไทล์แผนที่จากผู้ให้บริการภายนอก

## 2.3 ระดับและวิธีการทดสอบ

| ระดับ | สิ่งที่ทดสอบ | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| Unit test | ฟังก์ชันย่อยที่ไม่พึ่งระบบอื่น เช่น validation, middleware, การให้คะแนนจับคู่, ลายเซ็น LINE, สร้าง PDF เกียรติบัตร | Jest, node:test |
| API / Integration test | เรียก endpoint จริงของ Express ผ่าน Supertest โดยจำลองฐานข้อมูล (db.query / transaction client) อีเมล และ LINE | Jest + Supertest |
| Database integration | รัน SQL migration และ repository ของ LINE กับ PostgreSQL 16 จริงใน schema ชั่วคราว | node:test + Docker |
| Component / UI test | render หน้าเว็บและคอมโพเนนต์ React ใน jsdom จำลอง API ด้วย axios mock แล้วตรวจสิ่งที่ผู้ใช้เห็นและคำขอที่ส่งออก | Vitest + React Testing Library |
| Static check / Build | ตรวจโค้ดด้วย oxlint และ build production ของหน้าเว็บ | oxlint, Vite |
| Manual / End-to-End | ทดสอบบนเบราว์เซอร์และมือถือจริง กับอีเมลจริงและ LINE Official Account จริง | Chrome, มือถือ, LINE |

## 2.4 สภาพแวดล้อม

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 Home 10.0.26200 |
| Node.js | v26.8.1 |
| Backend | Express 5.2.1, PostgreSQL (pg Pool), JWT, Nodemailer, LINE Messaging API |
| Frontend | React 19.2.8, Vite 8.2.2, Tailwind CSS v4 |
| ฐานข้อมูลสำหรับเทส SQL จริง | PostgreSQL 16 (Docker container ชั่วคราว พอร์ต 55432 ลบทิ้งหลังรัน) |
| เครื่องมือทดสอบ Backend | Jest 29.7.0 + Supertest, node:test (มากับ Node.js) |
| เครื่องมือทดสอบ Frontend | Vitest 5.0.1 + React Testing Library + jsdom |
| ตรวจคุณภาพโค้ด | oxlint (npm run lint), vite build |

## 2.5 กติกาการทดสอบ

- ห้ามเทสแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลจริง: เทส API จำลอง db ทั้งหมด ส่วนเทส SQL จริงใช้ container แยกที่ลบทิ้งหลังรัน

- ห้ามใส่รหัสลับ (token, App Password) ในไฟล์เทส: ใช้ค่าทดสอบใน setupEnv.js เท่านั้น

- ไฟล์รูปที่เทสอัปโหลดต้องถูกลบเมื่อจบเทส

- รหัสกรณีทดสอบในโค้ด (เช่น VOTP-06, FE-HM-03) ต้องตรงกับเอกสารและไฟล์ Excel

## 2.6 เกณฑ์เริ่มและสิ้นสุด

เกณฑ์เริ่ม

- ติดตั้ง dependency ของ FOUNDLOST/backend, FOUNDLOST/frontend, testcase/backend, testcase/frontend ครบ

- โค้ด build ได้ (npm run build ผ่าน)

- สำหรับเทส SQL จริง: มี PostgreSQL สำหรับทดสอบ และตั้งค่า TEST_DATABASE_URL

เกณฑ์สิ้นสุด

- เทสอัตโนมัติทุกชุดผ่าน 100% (ไม่มีเทสที่ล้มเหลว)

- lint ไม่มี error

- ข้อบกพร่องระดับสูงได้รับการแก้ไข หรือบันทึกพร้อมเหตุผลที่ยอมรับได้

- กรณีทดสอบด้วยมือที่สำคัญ (ระดับความสำคัญ สูง) ได้รับการทดสอบก่อนนำขึ้นใช้งานจริง

## 2.7 ความเสี่ยงและแนวทางรับมือ

| ความเสี่ยง | แนวทางรับมือ |
| --- | --- |
| ตัวจำลองฐานข้อมูลไม่ตรงกับ SQL จริง | เพิ่มเทส SQL จริงกับ PostgreSQL (lineRepository.pg) และกรณีทดสอบด้วยมือกับฐานข้อมูลทดสอบ |
| เทสเก่าไม่ตรงกับพฤติกรรมใหม่ (เช่น ต้องมี token) | ทบทวนเทสทุกครั้งที่เปลี่ยนสิทธิ์ของ endpoint และรันชุดเทสก่อน commit |
| อีเมล OTP ส่งไม่ได้เพราะ App Password หมดอายุ | ทดสอบการส่งอีเมลจริงในกรณีทดสอบ M-04 และตรวจค่าใน .env ก่อนสาธิต |
| บริการภายนอก (LINE, Gmail) ล่มระหว่างสาธิต | ระบบหลักทำงานต่อได้ (แจ้งเตือนในเว็บยังมี) และมีคิวส่ง LINE ใหม่อัตโนมัติ |

# 3. ผลการทดสอบ

## 3.1 ผลแยกตามไฟล์เทส

| ส่วน | ไฟล์เทส | สิ่งที่ทดสอบ | เทส | ผ่าน | ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend | api.admin.test.js | API แอดมิน: แดชบอร์ด รายงาน ผู้ใช้ รายการ | 52 | 52 | 0 |
| Backend | api.adminAuth.test.js | API เข้าสู่ระบบ/บัญชีแอดมิน | 18 | 18 | 0 |
| Backend | api.certificate.test.js | API ยืนยันการคืนของ + เกียรติบัตร | 10 | 10 | 0 |
| Backend | api.googleAuth.test.js | API เข้าสู่ระบบ/สมัครด้วย Google 2 ขั้น + ตรวจ ID token | 24 | 24 | 0 |
| Backend | api.items.test.js | API แจ้งพบของ / แจ้งของหาย | 38 | 38 | 0 |
| Backend | api.public.test.js | API สาธารณะ: สมัคร, OTP, ผู้ใช้, จัดอันดับ, LINE notify | 48 | 48 | 0 |
| Backend | api.report.test.js | API รายงานโพสต์ | 14 | 14 | 0 |
| Backend | api.settings.test.js | API ค่าระบบ, โหมดปิดปรับปรุง, audit log | 34 | 34 | 0 |
| Backend | api.startup.test.js | เริ่มระบบ: migration และสร้างแอดมินเริ่มต้น | 3 | 3 | 0 |
| Backend | api.user.test.js | API ผู้ใช้: โปรไฟล์, กล่องแจ้งเตือน, ติดต่อเจ้าของ, โพสต์ของฉัน | 31 | 31 | 0 |
| Backend | unit.adminAuthMiddleware.test.js | Unit: middleware ตรวจ token แอดมิน | 7 | 7 | 0 |
| Backend | unit.certificateService.test.js | Unit: สร้าง PDF และส่งเกียรติบัตร | 4 | 4 | 0 |
| Backend | unit.lineNotification.test.js | Unit: ส่งข้อความ LINE (แบบเดิม) | 5 | 5 | 0 |
| Backend | unit.models.test.js | Unit: model ผู้ใช้/เกียรติบัตร | 6 | 6 | 0 |
| Backend | unit.validation.test.js | Unit: ตรวจข้อมูลแบบฟอร์ม | 22 | 22 | 0 |
| Backend | adminItems.test.js | หน้าจัดการรายการของแอดมิน (สรุป ค้นหา รายละเอียด) | 10 | 10 | 0 |
| Backend | existingFeatures.test.js | ฟีเจอร์เดิมหลังเพิ่ม LINE (สิทธิ์, การจับคู่) | 9 | 9 | 0 |
| Backend | lineAccountLinking.test.js | เชื่อมบัญชี LINE ด้วยรหัสใช้ครั้งเดียว | 16 | 16 | 0 |
| Backend | lineMatchNotification.test.js | แจ้งเตือนจับคู่ทาง LINE (กันซ้ำ, ส่งใหม่) | 14 | 14 | 0 |
| Backend | lineRepository.pg.test.js | SQL ของ LINE กับ PostgreSQL 16 จริง | 6 | 6 | 0 |
| Backend | lineRichMenu.test.js | Rich Menu 2×3 | 9 | 9 | 0 |
| Backend | lineWebhook.test.js | LINE webhook: ตรวจลายเซ็น, follow/unfollow, คำสั่ง | 13 | 13 | 0 |
| Frontend | adminApi.test.js | axios ของแอดมิน (แนบ token, 401) | 6 | 6 | 0 |
| Frontend | adminPages.test.jsx | หน้าแอดมิน: แดชบอร์ด, ผู้ใช้ | 18 | 18 | 0 |
| Frontend | auth.test.jsx | เข้าสู่ระบบ OTP, สมัคร, แอดมินล็อกอิน, หน้าโหลด | 25 | 25 | 0 |
| Frontend | components.test.jsx | คอมโพเนนต์ร่วมและข้อมูลคงที่ | 34 | 34 | 0 |
| Frontend | googleSignIn.test.jsx | ปุ่ม Google ในหน้าเข้าสู่ระบบ/สมัคร (2 ขั้น) | 9 | 9 | 0 |
| Frontend | home.test.jsx | หน้าหลัก | 22 | 22 | 0 |
| Frontend | itemPages.test.jsx | หน้ารายการของที่พบ/ของหาย | 14 | 14 | 0 |
| Frontend | logout.test.jsx | ออกจากระบบ (ผู้ใช้/แอดมิน) | 11 | 11 | 0 |
| Frontend | notifications.test.jsx | หน้าการแจ้งเตือน | 8 | 8 | 0 |
| Frontend | reportItemForm.test.jsx | ฟอร์มแจ้งของหาย/แจ้งพบของ | 22 | 22 | 0 |
| Frontend | reportPage.test.jsx | หน้ารายงานโพสต์ | 6 | 6 | 0 |
| Frontend | routes.test.jsx | การป้องกันหน้า (ต้องเข้าสู่ระบบ) | 7 | 7 | 0 |
| Frontend | siteSettings.test.jsx | โหมดปิดปรับปรุง และป้ายประกาศ | 8 | 8 | 0 |

รายการกรณีทดสอบทุกข้อพร้อมผลที่คาดหวังอยู่ในไฟล์ FOUNDLOST_TestCases.xlsx และ TEST_CASES.md

## 3.2 Code coverage

| ชุดทดสอบ | Statements | Branches | Functions | Lines | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend (Jest) | 70.85% | 87.81% | 46.91% | 70.85% | วัดทุกไฟล์ใน FOUNDLOST/backend รวม scripts/ และ services/line ที่ทดสอบด้วย node:test แทน จึงต่ำกว่าความครอบคลุมจริง |
| Frontend (Vitest) | 79.47% | 65.01% | 71.94% | 81.13% | วัด FOUNDLOST/frontend/src ทั้งหมด |

## 3.3 ตรวจคุณภาพโค้ดและ build

| รายการ | ผล | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| oxlint (npm run lint) | ผ่าน | 0 error, 2 warning (react set-state-in-effect) |
| Production build (npm run build) | ผ่าน | build สำเร็จ มีคำเตือนขนาดไฟล์ > 500 kB |

## 3.4 การทดสอบ SQL กับฐานข้อมูลจริง

รัน migration และ repository ของ LINE กับ PostgreSQL 16 ใน Docker container ชั่วคราว (พอร์ต 55432) ผ่าน 6/6 กรณี แล้วลบ container ทิ้ง โดยไม่แตะฐานข้อมูลที่ใช้งานจริง

# 4. เทสเดิมที่ปรับให้ตรงกับระบบปัจจุบัน

| ส่วนของระบบ | พฤติกรรมที่เปลี่ยน | สิ่งที่ปรับในเทส |
| --- | --- | --- |
| แจ้งของ /foundItem, /lostItem และรายงานโพสต์ /report | ต้องมี token ผู้ใช้ และรหัสผู้แจ้ง/ผู้รายงานมาจาก token (ปลอมผ่าน body ไม่ได้) | เพิ่ม token ในเทส + เพิ่มเทสกันการปลอมรหัส (FND/LST-10, RPT-14) |
| ยืนยันการคืนของ /api/returns | เปลี่ยนเป็นเฉพาะแอดมิน และจำนวนครั้งที่ได้เกียรติบัตรอ่านจากค่าระบบ | เพิ่ม token แอดมิน + CRT-07, CRT-08 |
| ตรวจ OTP /api/verify-otp | เทียบรหัสแบบ timing-safe นับจำนวนครั้งที่ผิด (สูงสุด 5) และออก token ผู้ใช้ | ปรับตัวจำลอง SQL + เพิ่ม VOTP-10..12 |
| ข้อมูลผู้ใช้ /api/users/:email, /user | ต้องเป็นเจ้าของอีเมล / /user เฉพาะแอดมิน | เพิ่ม USR-04..08 |
| แจ้งเตือน LINE /api/notifications/line | ปิดใช้งานถ้าไม่ได้ตั้ง NOTIFY_API_KEY | ส่ง key ในทุกเทส + LN-05 |
| สถิติ /api/stats/summary | ถูกนำออกจากระบบ (หน้าเว็บไม่ได้ใช้) | ลบเทส STAT-01, STAT-02 |
| แอดมินจัดการผู้ใช้/รายการ/ค่าระบบ | ทำใน transaction พร้อมบันทึก audit log | จำลอง db.connect() + ตรวจ INSERT audit และ COMMIT |
| แดชบอร์ดแอดมิน และ timeline รายงาน | เพิ่มตัวเลข 5 ค่าใหม่ และข้อความ timeline เป็นภาษาไทย | ปรับค่าที่คาดหวัง (ADM-02, ADM-09, ADM-10) |
| หน้าเว็บผู้ใช้ | ลบ Navbar / FormFoundItem / BottomNav เดิม ใช้ UserLayout, ReportItemForm, BottomNav ใหม่ และ userApi (axios.create) | เขียนเทสใหม่ + axios mock ที่รองรับ create() |
| ส่ง OTP /api/send-otp | แยกโค้ดส่ง OTP เป็นฟังก์ชัน issueOtp() ใช้ร่วมกับการเข้าด้วย Google (พฤติกรรมเดิม) | เพิ่ม OTP-08 (ขอซ้ำภายใน 60 วินาที → 429) เพื่อยืนยันว่าแยกโค้ดแล้วไม่เปลี่ยนพฤติกรรม |
| หน้าเข้าสู่ระบบ/สมัคร | โหลดค่าระบบสาธารณะเพื่อแสดงปุ่ม Google (มีเมื่อตั้ง GOOGLE_CLIENT_ID) | auth.test.jsx: จำลอง axios.get ของค่าระบบ + ปรับ FE-LG-11 เป็นกรณียังไม่ตั้งค่า Google |
| การป้องกันหน้า (ProtectedRoute) | ตรวจจาก JWT ที่ยังไม่หมดอายุ แทน isLoggedIn และจำหน้าที่จะเปิด | เขียนเทส FE-RT ใหม่ + FE-RT-06, FE-RT-07 |

# 5. ข้อบกพร่องและข้อสังเกต

| รหัส | ประเภท | ระดับ | รายละเอียด | ข้อเสนอแนะ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | ข้อบกพร่อง | ต่ำ | หน้ารายงานโพสต์ให้แนบรูปได้ 3 รูป แต่ส่งไปเซิร์ฟเวอร์เฉพาะรูปแรก (backend รับ upload.single("evidence")) | เปลี่ยน backend เป็น upload.array("evidence", 3) หรือจำกัดหน้าเว็บให้แนบได้ 1 รูป (เทส FE-RP-06 บันทึกพฤติกรรมนี้ไว้) | ยังไม่แก้ |
| D-02 | สภาพแวดล้อม | สูง | ส่งอีเมล OTP ไม่ได้ในเครื่องพัฒนา: Gmail ปฏิเสธ App Password (EAUTH 535) | ตั้ง App Password ใหม่แล้ว — ตรวจการเชื่อมต่อ Gmail SMTP สำเร็จเมื่อ 27 ต.ค. 2569 ควรทดสอบ M-03 ซ้ำ | แก้แล้ว |
| D-03 | ข้อสังเกต | ต่ำ | oxlint เตือน 2 จุด: เรียก setState ใน useEffect (AdminLayout.jsx:125, ReportDetailPanel.jsx:37) | ปรับเป็นการคำนวณค่าตอน render หรืออัปเดตจาก event | ยังไม่แก้ |
| D-04 | ข้อสังเกต | ต่ำ | ไฟล์ JavaScript หลังสร้าง (build) ใหญ่กว่า 500 kB | แยกโค้ดหน้าแอดมินและแผนที่ด้วย dynamic import() | ยังไม่แก้ |
| D-05 | ข้อสังเกต | ต่ำ | ประกาศที่ส่ง tone ไม่รู้จัก ถูกปรับเป็น "info" โดยไม่แจ้ง (SET-17) | คงไว้ตามเดิม หรือตอบ 400 ถ้าต้องการให้เข้มงวด | ยอมรับได้ |
| D-06 | ช่องว่างการทดสอบ | กลาง | ยังไม่มีเทสอัตโนมัติฝั่งหน้าเว็บสำหรับ โพสต์ของฉัน, โปรไฟล์/ตั้งค่า, หน้าค้นหา, หน้าเชื่อม LINE และหน้าแอดมิน รายการ/ประวัติ/ตั้งค่า | API ของหน้าเหล่านี้มีเทสแล้ว (MYI, ME, AUD, SET, node:test adminItems) ควรเพิ่มเทส UI และทดสอบด้วยมือ M-14, M-15, M-23, M-26 | เปิด |

# 6. กรณีทดสอบด้วยมือ (Manual / E2E)

มี 33 กรณี สำหรับทดสอบบนเบราว์เซอร์และมือถือจริง กับอีเมลและ LINE จริง สถานะทุกกรณีคือ "ยังไม่ทดสอบ" ให้บันทึกผลในชีต "Manual E2E" ของไฟล์ Excel

| รหัส | หมวด | ความสำคัญ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | ผู้ใช้: บัญชี | สูง | เปิด /signup กรอกชื่อ นามสกุล อีเมล แล้วกดสมัคร | กลับหน้าเข้าสู่ระบบพร้อมข้อความสมัครสำเร็จ |
| M-02 | ผู้ใช้: บัญชี | กลาง | สมัครด้วยอีเมลเดิมอีกครั้ง | แจ้ง "รหัสนิสิตหรืออีเมลนี้มีอยู่ในระบบแล้ว" |
| M-31 | ผู้ใช้: Google | สูง | หน้าเข้าสู่ระบบ → ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google → เลือกบัญชี → กรอก OTP จากอีเมล | หลังเลือกบัญชีจะยังไม่เข้าระบบ ต้องกรอก OTP ที่ส่งไปอีเมล Google ก่อน จึงเข้าหน้าหลักได้ |
| M-32 | ผู้ใช้: Google | กลาง | หน้าสมัคร → สมัครด้วย Google → กรอก OTP | สร้างบัญชีจากชื่อ Google, ขึ้นข้อความสมัครสำเร็จ และเข้าระบบได้หลังกรอก OTP |
| M-33 | ผู้ใช้: Google | กลาง | กดปุ่ม Google | Google แจ้ง origin_mismatch (ต้องเพิ่มที่อยู่ใน Authorized JavaScript origins) |
| M-03 | ผู้ใช้: เข้าสู่ระบบ | สูง | หน้าเข้าสู่ระบบ ใส่อีเมล กดลงชื่อเข้าใช้ | ได้อีเมลรหัส OTP 6 หลักภายใน 1 นาที |
| M-04 | ผู้ใช้: เข้าสู่ระบบ | สูง | กรอก OTP แล้วกดยืนยัน | เข้าสู่หน้าหลัก แสดงชื่อผู้ใช้มุมขวาบน |
| M-05 | ผู้ใช้: เข้าสู่ระบบ | สูง | กรอก OTP ผิด 5 ครั้ง | ครั้งที่ 5 แจ้งให้ขอรหัสใหม่ รหัสเดิมใช้ไม่ได้อีก |
| M-06 | ผู้ใช้: เข้าสู่ระบบ | กลาง | รอเกิน 5 นาทีแล้วกรอก OTP | แจ้งว่า OTP ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ |
| M-07 | ผู้ใช้: เข้าสู่ระบบ | สูง | เปิด /my-posts โดยตรง แล้วเข้าสู่ระบบ | ถูกพาไปหน้าเข้าสู่ระบบ และกลับมาที่ /my-posts หลังเข้าสู่ระบบ |
| M-08 | ผู้ใช้: แจ้งของ | สูง | กดปุ่ม + แถบล่าง → ของหาย กรอกครบ ถ่ายรูปด้วยกล้อง แล้วส่ง | แสดง "บันทึกสำเร็จ" พร้อมหมายเลขรายการ รายการขึ้นในหน้าหลักพร้อมรูป |
| M-09 | ผู้ใช้: แจ้งของ | สูง | แจ้งพบของ โดยปักหมุดบนแผนที่และเลือกจุดรับฝาก | ช่องสถานที่เติมชื่อสถานที่ใกล้หมุด บันทึกสำเร็จ |
| M-10 | ผู้ใช้: แจ้งของ | กลาง | เลือกวันที่ในอนาคต / แนบไฟล์ PDF / รูปเกิน 5 MB | ฟอร์มแจ้งข้อผิดพลาดและไม่ส่งข้อมูล |
| M-11 | ผู้ใช้: จับคู่อัตโนมัติ | สูง | บัญชี B แจ้งพบของที่ชื่อ/หมวด/สถานที่ใกล้เคียงกัน | บัญชี A ได้แจ้งเตือนในเว็บ (กระดิ่ง) และข้อความ LINE ภายใน 1 นาที โดยไม่มีข้อมูลติดต่อของ B ในข้อความ |
| M-12 | ผู้ใช้: ติดต่อเจ้าของ | สูง | เปิดรายละเอียด → "นี่ของฉัน"/"ฉันเจอของชิ้นนี้" → ส่ง | เห็นช่องทางติดต่อเจ้าของโพสต์ เจ้าของโพสต์ได้รับแจ้งเตือน |
| M-13 | ผู้ใช้: คืนของ | สูง | หน้าโพสต์ของฉัน → ยืนยันว่าได้รับของคืนแล้ว | โพสต์เปลี่ยนเป็น "คืนของสำเร็จ" ผู้คืนได้เครดิต ครบ 3 ครั้งได้อีเมลเกียรติบัตร PDF |
| M-14 | ผู้ใช้: โพสต์ของฉัน | กลาง | แก้ไขชื่อ/สถานที่ แล้วลบโพสต์ | แก้ไขสำเร็จ ลบแล้วรายการหายจากหน้าหลัก โพสต์ที่คืนแล้วลบไม่ได้ |
| M-15 | ผู้ใช้: ค้นหา | กลาง | หน้าค้นหา: พิมพ์คำค้น กรองหมวด สถานะ สถานที่ ช่วงวันที่ | ผลลัพธ์ตรงตามตัวกรอง ไม่พบแสดงข้อความแนะนำ |
| M-16 | ผู้ใช้: รายงาน | กลาง | รายละเอียดโพสต์ → รายงานโพสต์นี้ → เลือกเหตุผล แนบรูป → ส่ง | ได้เลขรายงาน RPT-ปี-xxxxxx และรายงานขึ้นในหน้าแอดมิน |
| M-17 | ผู้ใช้: ตั้งค่า | ต่ำ | ตั้งค่า → โหมดมืด และตัวอักษร "ใหญ่มาก" แล้วรีเฟรชหน้า | ทุกหน้าผู้ใช้เป็นโหมดมืด ตัวอักษรใหญ่ขึ้น และคงค่าหลังรีเฟรช |
| M-18 | ผู้ใช้: โปรไฟล์ | กลาง | แก้ชื่อ เบอร์โทร ช่องทางติดต่อ และอัปโหลดรูปโปรไฟล์ | บันทึกสำเร็จ รูปและชื่อมุมขวาบนเปลี่ยนทันที |
| M-19 | LINE Bot | สูง | เพิ่มเพื่อน @KULostFound → พิมพ์ "เชื่อมบัญชี" → กดลิงก์ → ยืนยันในเว็บ | บอทตอบว่าเชื่อมบัญชีแล้ว หน้าตั้งค่าแสดงสถานะ "เชื่อมแล้ว" |
| M-20 | LINE Bot | กลาง | พิมพ์ "สถานะ" และ "ยกเลิกการเชื่อม" | บอทแสดงสถานะการเชื่อม และยกเลิกได้ ไม่ได้รับแจ้งเตือนอีก |
| M-21 | LINE Bot | กลาง | กดเมนูทั้ง 6 ปุ่มใน LINE | เปิดหน้าเว็บที่ถูกต้อง (แจ้งของหาย, ค้นหา, รายการของฉัน, แจ้งพบของ, แจ้งเตือน, บัญชี) |
| M-22 | แอดมิน | สูง | เข้า /admin/login ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน | เข้าแดชบอร์ด เห็นตัวเลขสรุปและกราฟแนวโน้ม |
| M-23 | แอดมิน: รายการ | สูง | หน้าแจ้งของหาย: ค้นหา กรองสถานะ/หมวด/วันที่ เปิดดู แก้ไข ลบ เปลี่ยนหน้า | ผลตรงตามตัวกรอง แก้ไข/ลบแล้วข้อมูลเปลี่ยนจริง และบันทึกในประวัติการดำเนินการ |
| M-24 | แอดมิน: รายงาน | สูง | ตรวจสอบรายการ → เปิดรายงาน → ออกคำเตือน/ระงับ/แบน/ยกเลิก | สถานะรายงานและบัญชีผู้ใช้เปลี่ยนตามที่เลือก มี timeline ผู้ดำเนินการ |
| M-25 | แอดมิน: ผู้ใช้ | สูง | ระงับบัญชี 7 วัน แล้วให้ผู้ใช้นั้นขอ OTP | ผู้ใช้ขอ OTP ไม่ได้ เห็นวันสิ้นสุดการระงับ ยกเลิกการระงับแล้วเข้าได้ปกติ |
| M-26 | แอดมิน: ประวัติ | กลาง | หน้าประวัติการดำเนินการ: กรองตามประเภท แอดมิน ช่วงวันที่ และเปิดดูรายละเอียด | เห็นค่าก่อน/หลังการแก้ไข และไม่มีปุ่มแก้ไข/ลบประวัติ |
| M-27 | แอดมิน: ค่าระบบ | กลาง | ตั้งค่า → ค่าระบบ: เปลี่ยนเกณฑ์จับคู่ หมวดหมู่ จุดรับฝาก แล้วบันทึก | หน้าแจ้งของฝั่งผู้ใช้เห็นหมวด/จุดรับฝากใหม่ภายใน 5 นาทีหรือเมื่อรีเฟรช |
| M-28 | แอดมิน: ประกาศ | กลาง | ตั้งค่า → ประกาศ: เลือกประเภท ข้อความ ช่วงวันที่ แล้วบันทึก | ผู้ใช้เห็นป้ายประกาศบนทุกหน้า ปิดได้ และแสดงใหม่เมื่อข้อความเปลี่ยน |
| M-29 | แอดมิน: ปิดปรับปรุง | สูง | เปิดโหมดปิดปรับปรุงพร้อมข้อความ แล้วเปิดเว็บฝั่งผู้ใช้ | ผู้ใช้เห็นหน้าแจ้งปิดปรับปรุง API ตอบ 503 แอดมินยังใช้งานได้ ปิดโหมดแล้วกลับมาปกติ |
| M-30 | Responsive | กลาง | เปิดหน้าหลัก แจ้งของ โพสต์ของฉัน และหน้าแอดมิน ที่ความกว้าง 375, 768, 1440 px | ไม่มีส่วนใดล้นจอแนวนอน ปุ่มกดได้ แถบเมนูล่างแสดงเฉพาะมือถือ |

# 7. ข้อเสนอแนะ

- ตั้ง Gmail App Password ใหม่ (D-02) แล้วทดสอบกรณี M-03 ถึง M-06 ก่อนสาธิตหรือใช้งานจริง

- ทดสอบด้วยมือกรณีความสำคัญ "สูง" ทั้งหมด โดยเฉพาะการแจ้งเตือนทาง LINE (M-11, M-19) และโหมดปิดปรับปรุง (M-29)

- แก้ D-01 ให้หน้ารายงานกับ backend จำนวนรูปตรงกัน

- เพิ่มเทส UI ของหน้าที่ยังไม่มีเทส (D-06) และรันชุดเทสทั้งหมดก่อน commit ทุกครั้ง

- พิจารณาเพิ่ม CI (เช่น GitHub Actions) ให้รัน npm test ทั้ง 3 ชุดอัตโนมัติเมื่อเปิด Pull Request